Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии»

Реферат на тему:

«Метод освоенного объема (EVA)»

по дисциплине

«Управление ИТ - проектами»

Выполнил: студент гр. БЭИ2202 Кулешов А. С.

Принял: доцент Самакаева М.Д

Москва, 2026 г.

Содержание

Введение	3

Глава 1. Теоретические аспекты проектирования IT - услуг	5

Глава 2. Проблемы проектирования IT - услуг	8

Глава 3. Пути совершенствования проектирования IT - услуг	10

Заключение	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

Введение

В современных условиях цифровизации и высокой конкуренции эффективность управления проектами становится ключевым фактором успеха организаций. Компании реализуют сложные проекты в различных сферах — от строительства до информационных технологий — и сталкиваются с необходимостью строгого контроля сроков, бюджета и качества выполнения работ. Недостаточный контроль может привести к значительным финансовым потерям, срыву сроков и снижению конкурентоспособности.

Одним из наиболее эффективных инструментов контроля является метод освоенного объема (EVA), который позволяет интегрировать временные и стоимостные показатели проекта в единую систему анализа. В отличие от традиционных методов учета, EVA предоставляет возможность не только фиксировать текущее состояние проекта, но и прогнозировать его дальнейшее развитие.

Актуальность темы обусловлена возрастающей сложностью проектов и необходимостью применения количественных методов оценки их эффективности. Особенно важным является использование EVA в условиях ограниченных ресурсов и высокой неопределенности.

Цель работы — комплексное изучение метода освоенного объема и определение его роли в повышении эффективности управления проектами.

Задачи:

- рассмотреть теоретические основы метода EVA

- выявить основные проблемы его применения

- проанализировать пути повышения эффективности использования

Объект исследования — процессы управления проектами в организациях.
Предмет исследования — метод освоенного объема как инструмент контроля и анализа.

Методы исследования:

- анализ научной и учебной литературы

- сравнительный анализ различных подходов

- обобщение практического опыта применения EVA

Глава 1. Теоретические аспекты метода освоенного объема

Метод освоенного объема (Earned Value Analysis, EVA) представляет собой современный инструмент управления проектами, который объединяет показатели стоимости, сроков и объема выполненных работ в единую систему анализа [1]. Он широко применяется в международной практике и рекомендован стандартами управления проектами.

Основная идея метода заключается в сравнении трех ключевых параметров:

- БСЗР (PV — Planned Value) — плановая стоимость работ, которые должны быть выполнены к определенному моменту времени

- БСВР (EV — Earned Value) — стоимость фактически выполненных работ

- ФСВР (AC — Actual Cost) — фактические затраты на выполнение работ

Эти показатели позволяют определить текущее состояние проекта и выявить отклонения.

Дополнительно рассчитываются аналитические показатели:

- Отклонение по стоимости (CV = EV – AC)
Показывает экономию или перерасход бюджета

- Отклонение по срокам (SV = EV – PV)
Характеризует выполнение графика

- Индекс выполнения стоимости (CPI = EV / AC)
Отражает эффективность использования ресурсов

- Индекс выполнения сроков (SPI = EV / PV)
Показывает скорость выполнения работ

Преимущество EVA заключается в его способности прогнозировать будущие результаты проекта. Например, на основе текущего CPI можно оценить итоговую стоимость проекта (Estimate at Completion).

Также метод позволяет:

- выявлять проблемы на ранних этапах

- принимать управленческие решения на основе количественных данных

- повышать прозрачность процессов

EVA применяется в различных типах проектов:

- дискретные работы (четко определенные этапы)

- уровень усилий (поддерживающие процессы)

- распределенные работы (зависимые задачи)

Таким образом, EVA является универсальным инструментом, применимым в различных отраслях экономики.

.

Глава 2. Проблемы применения метода освоенного объема

Несмотря на значительные преимущества, метод освоенного объема имеет ряд ограничений и проблем, которые затрудняют его внедрение и использование.

Одной из ключевых проблем является сложность внедрения. Для корректного применения EVA необходимо детальное планирование проекта, включая разбиение на задачи, определение бюджета и сроков. Это требует значительных временных и трудовых затрат.

Другой важной проблемой является высокая зависимость от качества исходных данных. Неточности в учете затрат или объема выполненных работ приводят к искажению результатов анализа. В условиях недостаточной автоматизации это становится серьезным препятствием.

Особую сложность представляет оценка процента выполнения работ. В некоторых проектах (например, IT или научных исследованиях) трудно объективно определить степень завершенности задачи. Это снижает точность показателя EV.

Также EVA плохо адаптируется к гибким методологиям управления проектами, таким как Agile. В условиях постоянно изменяющихся требований сложно поддерживать актуальность плановых показателей.

Экономические последствия этих проблем выражаются в следующих показателях:

- увеличение затрат на управление проектом

- снижение точности прогнозирования бюджета

- рост вероятности перерасхода средств

- снижение эффективности использования ресурсов

Например:

- если CPI = 0,75 — проект перерасходует 25% бюджета

- если SPI = 0,8 — проект отстает от графика на 20%

Это может привести к необходимости дополнительного финансирования, увеличению сроков реализации и снижению прибыльности проекта [2].

Кроме того, ошибки интерпретации показателей EVA могут привести к принятию неверных управленческих решений, что усугубляет ситуацию.

Глава 3. Пути решения и практическое применение EVA

Для повышения эффективности применения метода освоенного объема необходимо учитывать его ограничения и внедрять соответствующие меры.

Одним из ключевых направлений является автоматизация расчетов. Использование современных программных продуктов позволяет:

- минимизировать ошибки

- ускорить обработку данных

- обеспечить актуальность информации

Важную роль играет интеграция EVA с корпоративными системами (ERP). Это позволяет синхронизировать финансовые и операционные данные, повышая точность расчетов.

Не менее значимым является обучение персонала. Специалисты должны понимать принципы работы метода и уметь правильно интерпретировать показатели.

Для использования EVA в гибких проектах предлагается:

- применять метод на уровне спринтов

- использовать укрупненные оценки

- регулярно пересматривать плановые показатели

Положительный пример применения EVA можно наблюдать в строительной отрасли. В таких проектах:

- четко определены этапы работ

- легко измерить объем выполнения

- возможно регулярное обновление данных

В результате использования EVA достигаются следующие эффекты:

- снижение перерасхода бюджета

- улучшение соблюдения сроков

- повышение прозрачности управления

- возможность раннего выявления проблем

Например, при отклонении CPI ниже 1 руководство может оперативно:

- пересмотреть бюджет

- оптимизировать ресурсы

- изменить стратегию выполнения работ

Таким образом, при грамотном внедрении EVA становится эффективным инструментом повышения качества управления проектами.

Заключение

В ходе проведенного исследования было установлено, что метод освоенного объема является одним из наиболее эффективных инструментов управления проектами, позволяющим интегрировать показатели стоимости и сроков.

Рассмотрение теоретических аспектов показало, что EVA обеспечивает объективную оценку текущего состояния проекта и позволяет прогнозировать его дальнейшее развитие. Это делает метод особенно ценным в условиях высокой неопределенности.

Анализ проблем выявил, что основными препятствиями являются сложность внедрения, зависимость от качества данных и ограниченная применимость в гибких методологиях. Эти факторы могут снижать эффективность использования метода и приводить к экономическим потерям.

Вместе с тем, предложенные пути решения, такие как автоматизация, интеграция с информационными системами и повышение квалификации персонала, позволяют существенно повысить эффективность применения EVA.

Таким образом, можно сделать вывод, что метод освоенного объема является важным инструментом современного управления проектами. Его использование способствует повышению прозрачности, снижению рисков и улучшению экономических результатов деятельности организаций.

В перспективе развитие цифровых технологий и аналитических инструментов будет способствовать дальнейшему распространению и совершенствованию метода EVA.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Керцнер Г. Управление проектами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ozon.ru/product/upravlenie-proektami-kertsner-g-24878438/. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Флеминг К., Коппелман Дж. Освоенный объем в управлении проектами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.dmklib.ru/catalog/computer/project_management/9785970603623/. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Локк Д. Основы управления проектами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/669834/. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Meredith J., Mantel S. Project Management: A Managerial Approach [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.wiley.com/en-us/Project+Management%3A+A+Managerial+Approach-p-9781119365872. — Дата обращения: 25.03.2026.