Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии»

Реферат на тему:

«Управление сроками проекта

по дисциплине

«Управление ИТ - проектами»

Выполнил: студент гр. БЭИ2202 Кулешов А. С.

Принял: доцент Самакаева М.Д

Москва, 2026 г.

Содержание

Введение	3

Глава 1. Теоретические аспекты проектирования IT - услуг	5

Глава 2. Проблемы проектирования IT - услуг	8

Глава 3. Пути совершенствования проектирования IT - услуг	10

Заключение	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

Введение

В условиях современной экономики управление проектами становится ключевым элементом успешной деятельности организаций. Особое значение в этой системе занимает управление сроками проекта, поскольку соблюдение временных рамок напрямую влияет на финансовые результаты, конкурентоспособность и удовлетворенность заказчиков.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях высокой динамики рынка компании вынуждены ускорять реализацию проектов, минимизируя при этом затраты и риски. Нарушение сроков может привести к увеличению издержек, потере клиентов и снижению репутации организации.

Цель работы — исследование методов и инструментов управления сроками проекта, а также выявление проблем и путей их решения.

Задачи:

- рассмотреть теоретические основы управления сроками

- выявить основные проблемы в данной области

- определить эффективные методы улучшения управления сроками

Объект исследования — процессы управления проектами.
Предмет исследования — методы и инструменты управления сроками проекта.

Методы исследования:

- анализ научной литературы

- системный анализ

- сравнительный подход

Глава 1. Теоретические аспекты управления сроками проекта

Управление сроками проекта представляет собой совокупность процессов, направленных на обеспечение своевременного выполнения всех работ проекта [1]. Оно включает планирование, разработку расписания и контроль его выполнения.

Основные этапы управления сроками:

- планирование деятельности — определение всех работ, необходимых для достижения целей проекта

- определение последовательности операций — установление логических связей между задачами

- оценка длительности операций — расчет времени выполнения задач

- оценка ресурсов — определение необходимых трудовых и материальных ресурсов

- разработка расписания — формирование календарного плана

- контроль выполнения — отслеживание отклонений

Ключевыми инструментами управления сроками являются:

- диаграмма Гантта — позволяет визуализировать задачи и их длительность

- сетевые диаграммы — помогают определить критический путь проекта

- диаграммы контрольных точек — фиксируют ключевые этапы

- календарь ресурсов — отражает загрузку исполнителей

Диаграмма Гантта является одним из наиболее распространенных инструментов. Она позволяет:

- наглядно представить структуру проекта

- контролировать выполнение задач

- выявлять задержки

Однако при большом количестве задач она может становиться сложной для восприятия.

Сетевые методы (например, метод критического пути) позволяют определить задачи, от которых зависит срок завершения проекта. Это особенно важно для оптимизации ресурсов и сокращения времени выполнения.

Таким образом, управление сроками проекта является комплексным процессом, требующим использования различных инструментов и методов анализа.

.

Глава 2. Проблемы управления сроками проекта

Несмотря на наличие развитых методов, управление сроками проекта сопровождается рядом проблем.

Основные проблемы:

- неточная оценка длительности задач

- недостаточное планирование

- нехватка ресурсов

- изменения требований проекта

- слабый контроль выполнения

Одной из ключевых проблем является неправильная оценка сроков. Часто задачи выполняются дольше, чем планировалось, из-за недооценки сложности или отсутствия опыта.

Другой важной проблемой является влияние внешних факторов:

- задержки поставок

- изменения в законодательстве

- экономическая нестабильность

Экономические показатели, связанные с нарушением сроков:

- увеличение затрат на проект

- снижение рентабельности

- рост издержек на оплату труда

- штрафы за несоблюдение сроков

Например:

- задержка проекта на 10% может привести к увеличению бюджета на 15–20%

- простои ресурсов увеличивают косвенные издержки

Также серьезной проблемой является отсутствие эффективного контроля. Без регулярного мониторинга невозможно своевременно выявить отклонения и принять корректирующие меры.

В IT-проектах дополнительно возникает проблема изменяемости требований, что делает первоначальный график устаревшим.

Таким образом, проблемы управления сроками оказывают значительное влияние на экономические результаты проекта и требуют комплексного подхода к их решению [2].

Глава 3. Пути совершенствования управления сроками проекта

Для повышения эффективности управления сроками необходимо применять современные методы и подходы.

Основные направления улучшения:

- внедрение цифровых инструментов управления проектами

- использование гибких методологий (Agile, Scrum, Kanban)

- повышение квалификации персонала

- автоматизация процессов планирования

Agile-подход позволяет повысить гибкость управления за счет:

- коротких итераций (спринтов)

- регулярной обратной связи

- адаптации к изменениям

Использование Scrum и Kanban позволяет:

- визуализировать задачи

- ограничивать незавершенную работу (WIP)

- повышать прозрачность процессов

Важную роль играет контроль выполнения:

- регулярное сравнение плана и факта

- анализ отклонений

- корректировка расписания

Положительный пример:

В IT-компаниях внедрение Agile позволяет:

- сократить сроки разработки

- повысить качество продукта

- быстрее реагировать на изменения

Экономический эффект:

- снижение затрат на переделку

- повышение производительности команды

- сокращение времени выхода продукта на рынок

Также важным является использование комбинированного подхода, при котором классические методы (например, диаграмма Гантта) сочетаются с гибкими практиками.

Таким образом, современные методы управления сроками позволяют значительно повысить эффективность реализации проектов.

Заключение

В результате проведенного исследования было установлено, что управление сроками проекта является важнейшим элементом системы управления проектами.

Теоретический анализ показал, что эффективное управление сроками требует комплексного подхода, включающего планирование, использование инструментов визуализации и постоянный контроль.

Выявленные проблемы, такие как неточная оценка сроков, нехватка ресурсов и изменение требований, оказывают существенное влияние на экономические показатели проекта. Они могут привести к увеличению затрат, снижению прибыли и ухудшению качества результатов.

Предложенные пути решения, включая внедрение цифровых инструментов и использование гибких методологий, позволяют повысить эффективность управления сроками и снизить риски.

Таким образом, грамотное управление сроками обеспечивает своевременное выполнение проектов, повышение удовлетворенности клиентов и устойчивое развитие организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Керцнер Г. Управление проектами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ozon.ru/product/upravlenie-proektami-kertsner-g-24878438/. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Локк Д. Основы управления проектами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/669834/. — Дата обращения: 25.03.2026.

- Meredith J., Mantel S. Project Management: A Managerial Approach [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.wiley.com/en-us/Project+Management%3A+A+Managerial+Approach-p-9781119365872. — Дата обращения: 25.03.2026.