## Slide 1: Управление сроками проекта
Дисциплина управления проектами, направленная на соблюдение сроков выполнения задач и этапов проекта.
Кулешов Александр БЭИ2202

## Slide 2: Цели управления сроками
Завершение проекта вовремя
Оптимизация ресурсов
Минимизация рисков задержек
Повышение эффективности работы команды

## Slide 3: Основные процессы
Определение работ
Последовательность задач
Оценка длительности
Разработка расписания
Контроль сроков

## Slide 4: Определение работ
Разбиение проекта на отдельные задачи (WBS — структура декомпозиции работ).

## Slide 5: Последовательность задач
Определение зависимостей между задачами:
  Последовательные
  Параллельные
  Критические зависимости

## Slide 6: Оценка длительности
Методы оценки:
  Экспертная оценка
  Аналогии
  Параметрическая оценка
  PERT метод

## Slide 7: Разработка расписания
Инструменты:
  Диаграмма Ганта
  Сетевые графики
  Критический путь (CPM)

## Slide 8: Контроль сроков
Мониторинг прогресса
Анализ отклонений
Управление изменениями
Перепланирование

## Slide 9: Критический путь
Самая длинная последовательность задач, определяющая минимальную длительность проекта.

## Slide 10: Риски и задержки
Причины:
  Недооценка времени
  Изменения требований
  Недостаток ресурсов
  Технические проблемы

## Slide 11: Инструменты управления
Microsoft Project
Jira
Trello
Asana

## Slide 12: Заключение
Эффективное управление сроками — ключ к успешному завершению проекта.