## Slide 1: Метод освоенного объема (EVA)
Управление ИТ-проектами
Earned Value Analysis (EVA)
Кулешов А.С. БЭИ2202
20 March 2026

## Slide 2: Что такое EVA?
Метод оценки выполнения проекта
Сравнивает плановые и фактические показатели
Позволяет прогнозировать результат

## Slide 3: Основные показатели
PV (Planned Value) — плановая стоимость
EV (Earned Value) — освоенный объем
AC (Actual Cost) — фактические затраты

## Slide 4: Planned Value (PV)
Запланированный бюджет на текущий момент
Определяет, сколько должно быть выполнено

## Slide 5: Earned Value (EV)
Стоимость фактически выполненной работы
Показывает прогресс проекта

## Slide 6: Actual Cost (AC)
Фактические затраты на выполнение работы
Сравнивается с EV и PV

## Slide 7: Ключевые отклонения
SV (Schedule Variance) = EV - PV
CV (Cost Variance) = EV - AC

## Slide 8: Индексы эффективности
SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV
CPI (Cost Performance Index) = EV / AC

## Slide 9: Интерпретация показателей
SPI > 1 — опережение графика
SPI < 1 — отставание
CPI > 1 — экономия бюджета
CPI < 1 — перерасход

## Slide 10: Преимущества EVA
Ранняя диагностика проблем
Объективная оценка
Прогнозирование результата

## Slide 11: Недостатки EVA
Требует точного планирования
Сложность внедрения
Зависимость от качества данных

## Slide 12: Применение в ИТ-проектах
Agile и Waterfall проекты
Контроль разработки ПО
Управление ресурсами

## Slide 13: Вывод
EVA — мощный инструмент контроля
Помогает управлять сроками и бюджетом
Повышает вероятность успеха проекта